Приложение к Постановлению администрации Залесовского муниципального округа от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2024 № \_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа на 2023-2028 годы»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа на 2023-2028 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края |
| Соисполнитель программы | Отдел администрации Залесовского муниципального округа по программному обеспечению и информатизации |
| Участники программы | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского краяМуниципальное казенное учреждение "Центр бухгалтерского учета и материально-технического обеспечения"Управление по социальной политике Залесовского Муниципального округаУправление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |
| Подпрограммы программы | отсутствуют |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках программы | нет |
| Программно-целевые инструменты программы | нет |
| Цель программы |  Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2023-2028 годы |
| Задачи программы | 1. Приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения.
2. Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест.
 |
| Индикаторы и показатели программы | 1. Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации Залесовского муниципального округа.
2. Доля обеспечения деятельности структурных подразделений администрации Залесовского муниципального округа компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения.
 |
| Сроки и этапы реализации программы | Муниципальная программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2023 года по 2028 год включительно.Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют |
| Объемы финансирования программы | Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета Залесовского муниципального округа. Общий объем финансирования составляет 3553,62 тыс. рублей, в том числе по годам:в 2023 году – 655,1 тыс. рублей; в 2024 году - 660 тыс. рублей; в 2025 году - 660 тыс. рублей; в 2026 году - 660 тыс. рублей; в 2027 году - 660 тыс. рублей; в 2028 году - 258,52 тыс. рублей.Объемы финансирования могут уточняться ежегодно при формировании бюджета Залесовского муниципального округа на соответствующие годы. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Увеличение доли программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации Залесовского муниципального округа 50%.
2. Уменьшение доли использования администрацией Залесовского муниципального округа компьютеров и оргтехники сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения 15%
 |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, (в том числе основных проблем в указанной сфере), и прогноз ее развития**

 Современное общество характеризуется высоким уровнем развития информационных и телекоммуникационных технологий и их интенсивным использованием гражданами, бизнесом и органами управления. В качестве приоритетных направлений развития России ставятся задачи модернизации экономики, формирования информационного общества, электронного правительства, проведения административной реформы.

Целью формирования и развития информационного общества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование системы государственного и муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий. На территории Российской Федерации Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017г № 203 утверждена  и действует «Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017- 2030годы».

В настоящее время в органах местного самоуправления Залесовского муниципального округа решаются задачи, связанные с формированием базовой информационно-технологической инфраструктуры. Оснащенность компьютерной техникой рабочих мест органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа составляет 100 процентов, около 40 % компьютерной техники морально устарело. Создана и успешно функционирует единая компьютерная сеть в администрации Залесовского муниципального округа. К информационным ресурсам единой компьютерной сети обеспечивается доступ всех автоматизированных рабочих мест, 100 % пользователей обеспечено доступом в сеть Интернет.

Устойчиво функционирует официальный сайт администрации Залесовского муниципального округа (zalesovo22.ru), на котором оперативно и достоверно размещается информация о событиях в Залесовском округе, освещается работа главы Залесовского муниципального округа и органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа. Однако имеется необходимость модернизации и обновлении официального сайта Залесовского муниципального округа.

Роль информационно-коммуникационных технологий в решении задач, стоящих перед органами местного самоуправления Залесовского муниципального округа, растет с каждым годом. Повышается технологическая сложность внедряемых решений, растут требования к надежности вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, квалификации персонала.

Для обеспечения исполнения полномочий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа, в целях оперативного и эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в органах местного самоуправления Залесовского муниципального округа необходимо решить ряд системных проблем в области информационно-коммуникационных технологий.

Использование информационных технологий обусловлено необходимостью разработки и принятия комплекса организационных, информационных мер для решения существующих проблем в области повышения уровня информированности населения Залесовского муниципального округа о социально-экономических и культурных процессах, происходящих на территории района. Эти технологии направлены на достижение общественно полезных целей, обеспечение интересов государства, обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа, повышение степени доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа.

Открытость и доступность информации о деятельности органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа способствуют росту доверия населения к власти, позитивному настрою в обществе, предотвращению фактов коррупции, активизации участия граждан в общественной и экономической жизни, росту ответственности людей. Эти приоритеты и являются основными в ходе реализации муниципальной целевой программы.

В современных условиях, когда зависимость управленческих процессов от информационных технологий становится критической, жизненно важно обеспечивать надежную и производительную работу используемой компьютерной техники, оргтехники, телекоммуникационного оборудования и информационных систем, иметь развитую и отказоустойчивую телекоммуникационную инфраструктуру, обеспечивать безопасность информации.

Так же одним из важных направлений развития органов местного самоуправления является исполнение законодательства в области защиты информации,  информационных технологий и персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», органы местного самоуправления обязаны обеспечивать предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме, осуществлять межведомственное информационное взаимодействие при их предоставлении.

В целях реализации стандартов качества предоставления государственных и муниципальных услуг, необходимо обеспечить рабочие места специалистов, участвующих в процессе оказания услуг населению, новейшим оборудованием.

Необходимо продолжить перевод в электронную форму муниципальных услуг, а также увеличить количество автоматизированных рабочих мест, подключенных к защищенной сети передачи данных, для обеспечения работы в Системе межведомственного электронного взаимодействия при оказании муниципальных услуг в электронном виде и приобрести необходимые компоненты системы защиты информации, средства криптозащиты и сертификаты электронной цифровой подписи.

Требуется выполнить комплекс мероприятий по защите персональных данных и конфиденциальной информации, обрабатываемой в автоматизированных информационных системах и функционирующей в единой компьютерной сети органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа.

Необходимо обеспечить развитие, ежегодное обновление и информационно-техническое сопровождение информационных систем, автоматизирующих организационную и финансово-экономическую деятельность органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа, антивирусные программы.

Для решения основных проблем в сфере информатизации органов местного самоуправления требуется стабильное финансирование с использованием программно-целевого метода, который позволит проводить в органах местного самоуправления Залесовского муниципального округа планомерную работу по реализации мероприятий муниципальной программы.

Вместе с тем, при реализации муниципальной программы могут возникнуть риски, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов. Основным риском является дефицит средств бюджета Залесовского муниципального округа. Это потребует внесения изменений в муниципальную программу, пересмотра целевых значений показателей, возможно отказ от реализации отдельных мероприятий муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков может являться ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных подразделений органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа:

для расширения межведомственного взаимодействия в электронном виде необходимо внедрить ведомственные информационные системы, на основе которых оказываются государственные услуги;

для расширения доступа к информационным ресурсам, находящимся в муниципальных учреждениях и архивах увеличить объем материалов и документов в цифровом виде.

Совершенствование системы информационно-аналитического обеспечения муниципального управления позволит повысить оперативность получения и доступность информации, а также качество принимаемых управленческих решений в деятельности органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа.

**2. Приоритеты региональной политике в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы, ожидаемый результат.**

**2.1 Приоритеты в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритеты в сфере реализации Программы определены исполнением требований Федеральных законов № 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», № 152-ФЗ от 27.06.2006  «О персональных данных», № 149-ФЗ от 27.06.2006  «Об информации, информационных технологиях и защите информации», № 42-ФЗ от 30.03.2007  «О внесении изменений в статьи 146 и 180 Уголовного кодекса РоссийскойФедерации», № 210-ФЗ от  27.07.2010  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», приказа ФСТЭК России за № 21 от 18.02.2013  «Об утверждении Состава и содержании организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при обработке в информационных системах персональных данных», ежегодного послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегией социально-экономического развития Российской Федерации  до 2030 года, утвержденной Указом Президента РФ от 09.05.2017 № 203.

**2.2 Цель и задачи муниципальной программы**

В соответствии с приоритетами в сфере информатизации органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа, целью Программы являются:

Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа Алтайского края на 2023-2028 годы

 **Задачи муниципальной программы**

**Задача №1**

 Приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения.

**Задача №2**

Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест.

* 1. **Индикаторы муниципальной программы**

- доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации Залесовского муниципального округа

- доля обеспечения деятельности структурных подразделений администрации Залесовского муниципального округа компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения.

* 1. **Ожидаемый результат муниципальной программы**

Увеличение доли программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации Залесовского муниципального округа 50%;

Уменьшение доли использования администрацией Залесовского муниципального округа компьютеров и оргтехники сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения 15%.

**3. Сроки исполнения**

Муниципальная программа рассчитана на реализацию мероприятий с 2023 года по 2028 год включительно.

Этапы реализации муниципальной программы отсутствуют

**4.Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Основные мероприятия программы:

1. приобретение операционных систем программного обеспечения российского производства;
2. приобретение антивирусного программного обеспечения;
3. обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных компьютеров.
4. Обновление (замена) устаревших ноутбуков;
5. Обновление (замена) устаревшей оргтехники.
	1. **Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета - в соответствии с решениями органа местного самоуправления и бюджета Залесовского муниципального округа.

Общий объем финансирования районной программы составит 3553,62 тыс. рублей

в 2023 году – 655,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 660 тыс. рублей;

в 2025 году - 660 тыс. рублей;

в 2026 году - 660 тыс. рублей;

в 2027 году - 660 тыс. рублей;

в 2028 году - 258,52 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

* 1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы.**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для выполнения в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски ее реализации: операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы (в том числе допущенными отдельными ее исполнителями); неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных в рамках муниципальной программы, могут привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении;

 Институционально-правовые риски:

отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Муниципальной программы;

 Организационные риски:

неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий муниципальной программы;

 Финансовые риски;

риски финансового обеспечения, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме за счет бюджетных средств муниципального округа.

 Непредвиденные риски:

резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса

Меры по снижению рисков:

принятие нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности при создании и развитии инфраструктурных комплексов экономики;

 повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

 координация деятельности персонала ответственного исполнителя и организаций, налаживание административных процедур для снижения данного риска

обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной программы, в соответствии с ожидаемыми конечными результатами

* 1. Механизм реализации муниципальной программы

Выполнение мероприятий программы и контроль за их реализацией осуществляется Администрацией Залесовского муниципального округа Алтайского края.

Отдел администрации Залесовского муниципального округа по программному обеспечению и информатизации Залесовского муниципального округа Алтайского края, являющиеся соисполнителем муниципальной программы, ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Управление по финансам Залесовского муниципального округа, отдел экономического анализа и прогнозирования в письменном виде информацию о ходе выполнения мероприятий. Формирует отчет о ходе её выполнения с приложением пояснительной записки, содержащей аналитическую информацию о реализации программы согласно, приложения 2 к Порядку разработки, реализации и эффективности муниципальных программ Залесовского муниципального округа с описанием возникающих проблем и предложения по их решению, а также анализ эффективности использования бюджетных.

Участники программы: администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края; муниципальное казённое учреждение «Центр бухгалтерского учёта и материально-технического обеспечения», Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа; Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края.

 Участники программы ежеквартально не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставляют сведения об исполнении мероприятий муниципальной программы в отдел администрации Залесовского муниципального округа по программному обеспечению и информатизации. Участники муниципальной программы несут ответственность за качественное и своевременное использование финансовых средств, своевременное информирование ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы о проведенной работе и её результатах.

 Выделяемые из муниципального бюджета средства на реализацию программы имеют целевое назначение и не могут быть израсходованы на другие цели.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение1 к муниципальной программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа на 2023-2028 годы» |
| Сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам |
| год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | год разработки муниципальной программы (оценка) | годы реализации муниципальной |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округаАлтайского края на 2023-2028 годы. |
| Подпрограмма 1 (Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округаАлтайского края на 2023-2028 годы.) |
| 1 |  Доля программного обеспечения российского производства в общем объеме прикладного офисного программного обеспечения в структурных подразделениях администрации Залесовского муниципального округа. | % | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 |
| 2 | Доля обеспечения деятельности структурных подразделений администрации Залесовского муниципального округа компьютерами и оргтехникой со сроком эксплуатации более 5 лет в общем объеме обеспечения | % | 70 | 65 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа на 2023-2028 годы» |
| Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа на 2023-2028 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей | Источники финансирования |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 (Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округаАлтайского края на 2023-2028 годы.) |
| 1 | Цель 1 Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округаАлтайского края на 2023-2028 годы | 2023-2028 | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края | 655,1 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 660,0 | 258,52 | 3553,62 | Всего |
| Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |   |   |   |   |   |   | 0 | в том числе: |
| Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |   |   |   |   |   |   | 0 | федеральный бюджет |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр Бухгалтерского Учета и Материально-Технического Обеспечения" |   |   |   |   |   |   | 0 | краевой бюджет |
|   | 655,1 | 660 | 660 | 660 | 660,0 | 258,52 | 3553,62 | муниципальный бюджет |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1 Приобретение программного обеспечения общего назначения: операционных систем, офисных пакетов, антивирусного программного обеспечения. | 2023-2028 | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края | 261,1 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 903,7 | Всего |
| Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |   |   |   |   |   |   | 0 | в том числе: |
| Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |   |   |   |   |   |   | 0 | федеральный бюджет |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр Бухгалтерского Учета и Материально-Технического Обеспечения" |   |   |   |   |   |   | 0 | краевой бюджет |
|   | 261,1 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 903,7 | муниципальный бюджет |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Приобретение операционных систем программного обеспечения российского производства |   | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края | 132,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,6 | Всего |
| Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |   |   |   |   |   |   | 0 | в том числе: |
| Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |   |   |   |   |   |   | 0 | федеральный бюджет |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр Бухгалтерского Учета и Материально-Технического Обеспечения" |   |   |   |   |   |   | 0 | краевой бюджет |
|   | 132,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,6 | муниципальный бюджет |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.2 Приобретение антивирусного программного обеспечения |   | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края | 128,5 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 771,1 | Всего |
| Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |   |   |   |   |   |   |   | в том числе: |
| Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |   |   |   |   |   |   | 0 | федеральный бюджет |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр Бухгалтерского Учета и Материально-Технического Обеспечения" |   |   |   |   |   |   | 0 | краевой бюджет |
|   | 128,5 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 128,52 | 771,1 | муниципальный бюджет |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 | внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.2 Обновление (замена) устаревших автоматизированных персональных рабочих мест |   | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края | 394,0 | 531,48 | 531,48 | 531,48 | 531,48 | 130 | 2649,92 | Всего |
| Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |   |   |   |   |   |   | 0 | в том числе: |
| Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |   |   |   |   |   |   | 0 | федеральный бюджет |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр Бухгалтерского Учета и Материально-Технического Обеспечения" |   |   |   |   |   |   | 0 | краевой бюджет |
|   | 394,0 | 531,48 | 531,48 | 531,48 | 531,48 | 130 | 2649,92 | муниципальный бюджет |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.2.1 Обновление (замена) устаревших персональных компьютеров |   | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края | 240,5 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | 80 | 1364,95 | Всего |
| Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |   |   |   |   |   |   | 0 | в том числе: |
| Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |   |   |   |   |   |   | 0 | федеральный бюджет |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр Бухгалтерского Учета и Материально-Технического Обеспечения" |   |   |   |   |   |   | 0 | краевой бюджет |
|   | 240,5 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | 321,48 | 80 | 1364,95 | муниципальный бюджет |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.2.2 Обновление (замена) устаревших ноутбуков |   | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края | 100 | 160 | 100 | 100 | 100 | 50 | 560 | Всего |
| Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |   |   |   |   |   |   | 0 | в том числе: |
| Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |   |   |   |   |   |   | 0 | федеральный бюджет |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр Бухгалтерского Учета и Материально-Технического Обеспечения" |   |   |   |   |   |   | 0 | краевой бюджет |
|   | 100 | 160 | 100 | 100 | 100 | 50 | 560 | муниципальный бюджет |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 | внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.2.3 Обновление (замена) устаревшей оргтехники |   | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края | 53,5 | 50 | 110 | 110 | 110 | 0 | 323,5 | Всего |
| Управление по социальной политике Залесовского муниципального округа |   |   |   |   |   |   | 0 | в том числе: |
| Управление по финансам Залесовского муниципального округа Алтайского края |   |   |   |   |   |   | 0 | федеральный бюджет |
| Муниципальное казенное учреждение "Центр Бухгалтерского Учета и Материально-Технического Обеспечения" |   |   |   |   |   |   | 0 | краевой бюджет |
|   | 53,5 | 50 | 110 |  110 |  110 |   | 323,5 | муниципальный бюджет |
|   |   |   |   |   |   |   | 0 | внебюджетные источники |

Приложение 3 к муниципальной программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий органов местного самоуправления Залесовского муниципального округа на 2023-2028 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | всего |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| Всего финансовых затрат | 655,1 | 660 | 660 | 660 | 660 | 258,52 | 3553,62 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета федерального бюджета( на условиях |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 655,1 | 660 | 660 | 660 | 660 | 258,52 | 3553,62 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| из местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4 к Постановлению администрации Залесовского муниципального округа от \_\_\_\_\_\_2023 № \_\_\_

МЕТОДИКА

оценки эффективности муниципальной программы

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - «муниципальная программа») и входящих в нее подпро­грамм проводится на основе оценок по трем критериям:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной програм­мы (подпрограммы);

- оценки кассового исполнения государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;

- оценки деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации государственных программ

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципаль­ной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления факти­чески достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (под­программы) и их плановых значений по формуле:

**m**

Cel = (1/m) \* I(Si),

**i=1**

где:

Cel - оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Si - оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муници­пальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения це­ли, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, ре­шения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

Z - сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной програм­мы (подпрограммы) производится по формуле:

Si = (Fi /Pi)\*100%,

где:

Fi - фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

Pi - плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или: Si = (Pi / Fi) \*100% (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показате­ля значение показателя принимается равным 100%.

* 1. . Оценка кассового исполнения государственной программы (подпрограммы) в отчетном году определяется по формуле:

Fin = K / L\*100%,

где:

Fin – оценка кассового исполнения государственной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реали­зацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реали­зацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий от­четный период.

* 1. Оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации государственных программ, определяется по следующей формуле:

Mer = Mf / Mp x kl x 100%,

где:

Mer - оценка деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся разработки и реализации государственных программ;

Mf - количество мероприятий, по которым осуществлялось финансирование за счет всех источников в отчетном периоде;

Mp - количество мероприятий, запланированных к финансированию за счет всех источников на соответствующий отчетный период;kl = 1, если плановый объем финансовых ресурсов государственной программы (подпрограммы) из федерального и краевого бюджетов на отчетный год приведен в соответствие с законом о краевом бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки;

kl = 0,9, если плановый объем финансовых ресурсов государственной программы (подпрограммы) из федерального и краевого бюджетов на отчетный год не приведен в соответствие с законом о краевом бюджете в установленные статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации сроки.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации государственной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = Cel x 0,5 + Fin x 0,25 + Mer x 0,25,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация государственной программы может характеризоваться:

- высоким уровнем эффективности;

- средним уровнем эффективности;

- низким уровнем эффективности.

3. Государственная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 90% и более.

Государственная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 50% до 90%.

Если реализация государственной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.