Приложение 1

 к постановлению администрации

Залесовского муниципального округа

 Алтайского края

 от \_\_\_\_\_\_\_ 2025 № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы Залесовского муниципального округа

 Алтайского края «Обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2027 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края |
| СоисполнительПрограммыУчастники программы | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Залесовского муниципального округа Алтайского краяМУП «Коммунальщик» Залесовского муниципального округа, МБУ «Сервис» |
| Подпрограммы программыРегиональные проекты, реализуемые в рамках программы Программно- целевые инструменты программы  | подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Залесовском муниципальном округе Алтайского края» (Приложение № 4); подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа» (Приложение № 5)Региональный проект «Чистая вода»Региональный проект «Развитие тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведение».Государственная программа Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно- коммунальными услугами»Нет |
| Цели программы | 1. Удовлетворение потребности населения Залесовского муниципального округа Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами2. Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайского края |
| Задачи программы | 1. Повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения2. Повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования3. Обеспечение нормативных требований по утилизации ТКО, благоустройство территории муниципального округа. |
| Индикаторы и показатели программы | 1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин5. Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию6. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива7. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года8. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2027 год9. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2027 год10. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2027 год11. Протяженность проложенных тепловых сетей в 2-трубном исполнении за период с 2021 по 2027 год. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2027 годы без деления на этапы. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Алтайского края «Обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2027» (далее - «муниципальная программа») за счет всех источников финансирования составит 676 591,20 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год - 42 840,8 тыс. рублей; 2022 год – 120 366,6 тыс. рублей;2023 год – 112 267,9 тыс. рублей;2024 год – 162 233,50 тыс. рублей;2025 год – 235 382,40 тыс. рублей;2026 год – 3 500,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей.За счет средств федерального бюджета – 7 660,4тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0,0 тыс. рублей;2022 год – 0,0 тыс. рублей; 2023 год – 7 660,4 тыс. рублей;2024 год – 0,0 тыс. рублей; 2025 год – 0,0 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей.За счет средств краевого бюджета – 632 408,92 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 36 730,2 тыс. рублей; 2022 год – 111 744,5 тыс. рублей;2023 год – 100 629,0 тыс. рублей;2024 год – 154 722,82 тыс. рублей;2025 год – 228 582,40 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей;2027 год –0,0 тыс. рублей.За счет средств местных бюджетов – 36 521,88 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 6 110,6 тыс. рублей;2022 год – 8 622,1 тыс. рублей;2023 год –3 978,5 тыс. рублей; 2024 год – 7 510,68 тыс. рублей;2025 год – 6 800,00 тыс. рублей;2026 год – 3 500,0 тыс. рублей;2027 год – 0,0 тыс. рублей.Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (40%)2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения, до 99,0%3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 17 км), 4. увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 15 шт.)5. Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%)6. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт)7. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года (40%)8. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2027 год (1шт)9. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2027 год (2 шт)10. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2027 год (7шт)11. Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2027 год (не менее 5 км). |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Залесовского муниципального округа Алтайско­го края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным ис­пользованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетво­рительным финансовым положением организаций, осуществляющих дея­тельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономиче­ских стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управле­ния, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов комму­нальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестици­онных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструк­ции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значи­тельного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабель­ности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Во многих населенных пунктах Залесовского муниципального округа отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и рекон­струкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место ава­рийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа ос­новных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвести­ционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. При­влечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Алтайского края и Залесовского муниципального округа.

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2), к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в дол­госрочной перспективе отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и но­вое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных ре­агентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, мо­дернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

К основным проблемам водоснабжения населения округа относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными поте­рями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззаражи­вания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений I пояса зон санитарной охраны подземных ис­точников водоснабжения;

отсутствие установленных зон санитарной охраны подземных источ­ников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопровод­ных сетей.

Сектор водоснабжения является наиболее капитало­емким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют значительный срок окупаемости, что делает их непривлека­тельными для частных инвесторов. Возможности органов местного само­управления по привлечению инвестиций ограничены. Организации комму­нального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения.

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие теплоснабжения, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности тепловых ресурсов, создать условия для инве­стирования в данную сферу.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидае­мых конечных результатов муниципальной программы, сроков и эта­пов ее реализации**

2.1 Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритетом муниципальной программы является Указ Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; региональный проект Алтайского края «Чистая вода», утвержденный решением Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2.

2. Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС.

2.2 Цели и задачи муниципальной программы

Цели муниципальной программы, требующие решения задач:

1. Удовлетворение потребности населения Залесовского муниципального округа Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

2. Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайского края.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленной це­ли, относятся:

1. Повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения.

2. Повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования.

3. Обеспечение нормативных требований по утилизации ТКО, благоустройство территории муниципального округа.

2.3 Индикаторы и конечные результаты

Предполагаемые результаты реализации муниципальной программы (Приложение № 1):

1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (40%).

2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (99,0%).

3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 17 км).

4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 15 шт.).

5. Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%).

6. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт).

7. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года (40%).

8. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2027 год (1шт).

9. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2027 год (2шт.).

10. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2027 год (7ед).

11. Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2027 год (не менее 5 км).

2.4 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализациямуниципальной программы осуществляется в период с 2021-2027 годы без деления на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной**

**про­граммы**

Подпрограммы муниципальной программы предусматривают основ­ные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспектив­ных направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Залесовского муниципального округа Алтайского края.

В рамках муниципальной программы предполагается реализовать 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, в Залесовском муниципальном округе Алтайского края»;

подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функцио­нирования объектов теплоснабжения в Залесовском муниципальном округе Алтайского края».

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе:

 1. Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в Залесовского муниципального округа Алтайского края.

2. Капитальный ремонт водопроводных сетей Залесовского муниципального округа Алтайского края.

3. Капитальный ремонт водозаборных скважин сетей в Залесовского муниципального округа Алтайского края.

4. Капитальный ремонт тепловых сетей и техническое перевооружение котельных Залесовского муниципального округа Алтайского края.

5. Строительство котельной на биотопливе в с. Залесово.

6. Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования.

7. Обустройство площадок ТКО.

8. Вырезка тополей и озеленение территории муниципального округа.

9. Благоустройство социально значимых объектов (подъезд к ДОУ «Березка»).

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 676 591,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 42 840,8 тыс. рублей;

2022 год – 120 366,6 тыс. рублей;

2023 год – 112 267,9 тыс. рублей;

2024 год – 162 233,50 тыс. рублей;

2025 год – 235 382,40 тыс. рублей;

2026 год – 3 500,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета – 7 660,4тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 660,4 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 632 408,92 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 36 730,2 тыс. рублей;

2022 год – 111 744,5 тыс. рублей;

2023 год – 100 629,0 тыс. рублей;

2024 год – 154 722,82 тыс. рублей;

2025 год – 228 582,40 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год –0,0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 36 521,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 6 110,6 тыс. рублей;

2022 год – 8 622,1 тыс. рублей;

2023 год –3 978,5 тыс. рублей;

2024 год – 7 510,68 тыс. рублей;

2025 год – 6 800,00 тыс. рублей;

2026 год – 3 500,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах, решениями предста­вительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очеред­ной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен в приложении 3 к муниципальной про­грамме.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной**

**Программы**

При реализации настоящей муниципальной программы и для дости­жения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макро­экономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной про­граммы являются: минимизация вышеуказанных рисков, эффективный мо­ниторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - не­принятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных право­вых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недоста­точная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной програм­мы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность си­стемы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внут­ренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризи­сом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необос­нованный рост стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в жилищно-коммунальное хо­зяйство;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств крае­вого бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финанси­рования деятельности общественных объединений и организаций, участву­ющих в осуществлении муниципальной программы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего средне­срочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной про­граммы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсут­ствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации меро­приятий муниципальной программы;

разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;

обеспечения эффективной координации деятельности иных организа­ций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

Приложение 1

**СВЕДЕНИЯ**

об индикаторах программы (показателях подпрограммы)

«Обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2027 годы» и их значении

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение по годам |
| 2019 факт  | 2020 год оценки  | Годы реализации муниципальной программы |
| 2021  | 2022  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Залесовского муниципального округа Алтайского края» |
| 1 | Снижение числа аварий на системах водоснабжения | проценты | 82 | 80 | 78 | 69 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| 2 | Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | проценты | 87,2 | 90,1 | 93,2 | 94,5 | 95,5 | 96,5 | 97,5 | 98,5 | 99,0 |
| 3 | Увеличение протяженности проложенных водопроводных се­тей | км | 6,5 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 14,5 | 15,0 | 16,5 | 17,0 |
| 4 | Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозабор­ных скважин | Шт. | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 15 |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Залесовского Муниципального округа Алтайского края» |
| 5 | Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию | %. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года | % | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 8 | Количество построенных котельных на биотопливе в за период с 2021-2027год | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2027 год | Ед. | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2027 год | Км | 0,5 | 0,7 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 11 | Количество реконструированных угольных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2027 годы | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 4

**ОБЪЕМ**

**финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат (тыс. рублей) | 42840,8 | 120366,6 | 112267,9 | 316481,4 | 2000,0 | 2000,0 | 595956,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 7660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7660,4 |
| из краевого бюджета | 36730,2 | 11744,5 | 100629,0 | 311111,1 | 0 | 0 | 560214,8 |
| из местного бюджета  | 6110,6 | 8622,10 | 3978,5 | 5370,4 | 2000,0 | 2000,0 | 28081,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие водоснабжения в**

 **Залесовском муниципальном округе Алтайского края»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1**

**«Развитие водоснабжения в**

 **Залесовском муниципальном округе Алтайского края»**

Соисполнитель муниципальной программы

 Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Залесовского муниципального округа Алтайского

МУП « Коммунальщик» Залесовского муниципального округа

1. Удовлетворение потребности населения Залесовского муниципального округа Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами

1. Повышение качества водоснабжения в резуль­тате модернизации систем водоснабжения

Перечень мероприятий подпрограммы

1. Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в Залесовского муниципального округа Алтайского края;

2. Капитальный ремонт водопроводных сетей Залесовского муниципального округа Алтайского края;

3. Капитальный ремонт водозаборных

скважин сетей в Залесовского муниципального округа Алтайского края

Показатели подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Объемы финансирования

подпрограммы

1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения;

2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;

3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей;

4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин.

2021 - 2027 годы без деления на этапы

общий объем финансирования подпрограм­мы 1 за счет всех источников финансирова­ния составит 184 817,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 975,3 тыс. рублей;

2022 год – 63 449,1 тыс. рублей;

2023 год – 78 471,7 тыс. рублей;

2024 год – 2 458,10 тыс. рублей;

2025 год – 6 963,0 тыс. рублей;

2026 год – 2 500,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета

7 660,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 660,4 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета –

160 483,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 359,6 тыс. рублей;

2022 год – 60 110,0 тыс. рублей;

2023 год – 67 550,5 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 2 463,0 тыс. рублей;

 2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета – 16 673,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 615,7 тыс. рублей;

2022 год – 3 339,10 тыс. рублей;

2023 год – 3 260,80 тыс. рублей;

2024 год – 2 458,10 тыс. рублей;

2025 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2026 год – 2 500,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегод­ному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на оче­редной финансовый год и на плановый пе­риод и решениями орга­нов местного самоуправления о местном бюджете

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (40%)

2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (99,0%)

3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 17 км)

4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 15шт)

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

 Предметом регулирования подпрограммы 1 является степень оснащенности населенных пунктов Залесовского муниципального округа Алтайского края централизованными систе­мами водоснабжения и уровень обеспечения населения водой питьевого ка­чества.

Сфера действия подпрограммы 1 - обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края питьевой водой.

Необходимость принятия подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения в Залесовском муниципальном округе Алтайского края» вызвана принятием государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ­ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе­дерации от 30.12.2017 № 1710. Подпрограмма 1 определяет основные направления деятельности по развитию водопроводного хо­зяйства Залесовского муниципального округа Алтайского края с целью обеспечения устойчивого его функциони­рования.

1. **Приоритетные направления в сфере реализации подпро­граммы 1, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения за­дач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

**2.1 Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы 1**

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Алтайского края.

В муниципальном образовании Муниципальном округе Залесовкго района (среднесписочная численность населения на 01.01.2025 составила 11281 человек) хозяй­ственно-питьевые общепоселковые водопроводы имеются в 8 сельских населенных пунктов.

Около 96% населения края обеспечено централизованным водоснаб­жением, около 4 % населения – нецентрализованным.

Протяженность водопроводных сетей – 165,3 км, в том числе протя­женность водопроводных сетей, нуждающихся в замене - 80,5 км, или 55 %.

Объем водопроводной воды, потребляемой 1 человеком в сутки, в по­следние 5 лет растет.

В районе проведена инвентаризация источников централизованного во­доснабжения, ужесточены требования Управления Роспотребнадзора по Ал­тайскому краю при проведении плановых мероприятий по контролю и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитар­ной охраны источников питьевого водоснабжения.

Отсутствие чистой воды является основной при­чиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудоч­но-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя среди развитых стран. Обеспечение населения чи­стой водой будет способствовать снижению смертности, в особенности дет­ской, и увеличению продолжительности жизни.

Основным поставщиком услуг по водоснабжению в Залесовском районе является:

МУП « Коммунальщик»

Целесообразность использования программно-целевого метода для пе­рехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабже­ния определяется потребностью населения в чистой воде, задача по обеспечению данной потребности входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Ал­тайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функ­ционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития орга­низаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленно­сти.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный ха­рактер, а их решение окажет существенное положительное влияние на соци­альное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост произ­водства.

При использовании программно-целевого метода решения обозначен­ных проблем существуют следующие риски:

нормативно-правовые риски. Реализация подпрограммы 1 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирую­щей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных норма­тивных правовых актов может существенно снизить результативность насто­ящей подпрограммы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения со­стояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразить­ся на стоимости привлекаемых средств и привести к сокращению объема ин­вестиций, в том числе в сектор водоснабжения;

региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в резуль­тате задержки финансирования.

**2.2 Цели и задачи реализации муниципальной подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является удовлетворение потребности населения Залесовского муниципального округа Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной задачи:

повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения.

**2.3 Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы 1**

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы 1 будет достигнут рост показателей обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению уровня заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием.

К концу реализации подпрограммы 1 ожидается:

1. Снижение числа аварий на системах водоснабжения в 2027 году, до 40%.

2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до 99,0 %.

3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей не менее 17 км.

4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин не менее 15 ед.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов. Данная система обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы 1 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.4 Срок и этапы реализации подпрограммы 1**

РеализацияПодпрограммы 1 осуществляется в период с 2021-2027 годы без деления на этапы.

 **3. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы 1**

Мероприятия подпрограммы 1 представляют собой систему мер, кото­рые сгруппированы по сферам реализации, срокам и ответственным испол­нителям, обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы 1 с целью достижения намеченных результа­тов.

Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:

мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения;

мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабже­ния.

Показатель бюджетной эффективности определен как отношение объ­ема инвестиций из краевого бюджета, направляемых на данный объект, к плановому увеличению доли населения. Рейтинг объектов определен по плановому показателю увеличения доли населения.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, включенные в подпрограмму 1, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечиваю­щей энергосбережение и повышение энергетической эффективности указаны в приложение 2.

К 2027 году прирост численности населения, обеспеченного каче­ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по­сле ввода объектом в эксплуатацию, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объектов в эксплуатацию составит 99,0 %.

**4**. **Объем финансовых ресурсов подпрограммы 1**

Общий объем финансирования подпрограм­мы 1 за счет всех источников финансирова­ния 184 817,20 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 975,3 тыс. рублей;

2022 год – 63 449,1 тыс. рублей;

2023 год – 78 471,7 тыс. рублей;

2024 год – 2 458,10 тыс. рублей;

2025 год – 6 963,0 тыс. рублей;

2026 год – 2 500,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета - 7 660,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 660,4 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 160 483,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 359,6 тыс. рублей;

2022 год – 60 110,0 тыс. рублей;

2023 год – 67 550,5 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 2 463,0 тыс. рублей;2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета – 16 673,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 615,7 тыс. рублей;

2022 год – 3 339,10 тыс. рублей;

2023 год – 3 260,80 тыс. рублей;

2024 год – 2 458,10 тыс. рублей;

2025 год – 4 500,0 тыс. рублей;

2026 год – 2 500,0 тыс. рублей;

2027 год – 0,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ­ствии с законом о краевом бюджете на текущий год и на плановый период, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объ­емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро­граммы 1, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**5. Механизм реализации подпрограммы 1**

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 «Развитие системы водоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайском края» является администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края является соисполнителем подпрограммы 1, участник подпрограммы 1 МУП «Коммунальщик» Залесовского муниципального округа. Соисполнитель и участник подпрограммы 1 обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы 1, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края Залесовского муниципального округа Алтайского края обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

 Отдел по ЖКХ администрации Залесовкого муниципального округа:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанав­ливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оцен­ке эффективности программы;

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Модернизация и обеспечение стабильного**

**функционирования объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного**

**функциониро­вания объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа»**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Соисполнитель муниципальной программыУчастники подпрограммы | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Залесовского муниципального округа Алтайского краяМУП «Коммунальщик» Залесовского муниципального округа |
| Цели подпрограммы | 1.Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайского края |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования.  |
| Перечень мероприятий подпрограммы | 1. Капитальный ремонт тепловых сетей и техническое перевооружение котельных Залесовского муниципального округа Алтайского края2. Строительство котельной на биотопливе в с. Залесово3. Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования |
| Показатели подпрограммы | 1.Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию2. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива3. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года 4. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2027 год 5. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2027 год6. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2027 год7. Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнение за период с 2021 по 2027 год |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2027 годы без деления на этапы |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит – 486 431,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год- 11 288,5 тыс. рублей; 2022 год – 52 151,5 тыс. рублей; 2023 год – 33 796,2 тыс. рублей; 2024 год – 159 775,40 тыс. рублей; 2025 год – 228 419,40 тыс. рублей;2026 год – 1 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей.За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 0 тыс. рублей; 2022 год – 0 тыс. рублей; 2023 год – 0 тыс. рублей; 2024 год – 0 тыс. рублей; 2025 год – 0 тыс. рублей; 2026 год – 0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей.За счет средств краевого бюджета – 469 905,52 тыс. рублей, в том числе по годам:2021 год – 6 370,6 тыс. рублей; 2022 год – 49 614,2 тыс. рублей; 2023 год – 33 078,5 тыс. рублей; 2024 год – 154 722,82 тыс. рублей;2025 год – 226 119,40 тыс. рублей;2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей.За счет средств местных бюджетов – 16 525,48 тыс. рублей, в том числе по годам: 2021 год – 4 917,9 тыс. рублей; 2022 год – 2 537,3 тыс. рублей; 2023 год - 717,7 тыс. рублей; 2024 год – 5 052,58 тыс. рублей;2025 год – 2 300,0 тыс. рублей;2026 год – 1 000,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей.Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%)2. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт)3. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года (40%) 4. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2027 год (1шт)5. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2027 год (2 шт.)6. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2027 год (7 ед.)7. Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2027 год (не менее 5 км) |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Жилищно-коммунальное хозяйство Залесовского муниципального округа Алтайского края - комплекс, в ко­тором функционируют два взаимосвязанных рынка жилищных и комму­нальных услуг.

Услуги теплоснабжения на территории Залесовского муниципального округа Алтайского края оказывает 1 организация, обслуживающая 4 котельные в которых установлено 15 котлов мощностью 11,8 Гкал/час. Протя­женность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 28 км, из них нуждается в замене 1,4 км (4,8 %).

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить пробле­мы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, со­здать условия для инвестирования в данную сферу.

**2. Приоритетные направления в сфере реализации подпро­граммы 2, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения за­дач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

**2.1 Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы 2**

Региональная политика в сфере теплоснабжения направлена на обес­печение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теп­лоснабжения, на обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эф­фективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитие си­стем централизованного теплоснабжения, определение системы мер по обес­печению надежности систем теплоснабжения муниципальных районов и го­родских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Феде­рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**2.2 Цели и задачи реализации муниципальной подпрограммы 2**

Целью подпрограммы 2 является обеспечение качественной и надёжной работы объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайского края.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня надёжности системы теплоснабжения и модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования.

Реализация подпрограммы 2 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.3 Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы 2**

К концу реализации подпрограммы 2 ожидается:

- отсутствие просроченной задолженности за потребляемую муниципальным образованием тепловую энергию (100%);

- количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт.);

- снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2019 года (40%);

- количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2027 год (1 шт.);

- количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2027 год (2 шт.);

- количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2027 год (7 ед.);

- протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2027 год (не менее 5 км.).

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирова­ния мероприятий программы в установленном порядке проводится коррек­тировка целевых индикаторов и их значений.

Целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.4 Срок и этапы реализации подпрограммы 2**

РеализацияПодпрограммы 2 осуществляется в период с 2021-2027 годы без деления на этапы.

**3. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы 2**

Мероприятия подпрограммы 2 будут реализовываться по следующим направлениям:

замена, модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения;

модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных.

Подпрограммой 2 предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции), капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфра­структуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресур­сов и потерь тепловой энергии.

С целью повышения надежности и эффективности функционирования источников тепла будет проведена модернизация (реконструкция) котельных с установкой энергоэффективного оборудования.

Замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт и строительство тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изо­ляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать реше­нию задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Алтайского края на среднесрочную перспективу в рамках стратегии социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Алтайского края.

Ожидаемым конечным результатом модернизации котельных с ис­пользованием энергоэффективного оборудования станет снижение потерь тепловой энергии, достижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла в 2027 году.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 приве­дены в приложении 2 к муниципальной программе.

**4. Объем финансирования подпрограммы 2**

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов.

 Общий объем финансирования муниципальной программы 2 за счет всех источников финансирования составит- составит – составит – 486 431,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год- 11 288,5 тыс. рублей;

2022 год – 52 151,5 тыс. рублей;

2023 год – 33 796,2 тыс. рублей;

2024 год – 159 775,40 тыс. рублей;

2025 год – 228 419,40 тыс. рублей;

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей;

 2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

2026 год – 0 тыс. рублей;

 2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 469 905,52 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 6 370,6 тыс. рублей;

2022 год – 49 614,2 тыс. рублей;

2023 год – 33 078,5 тыс. рублей;

2024 год – 154 722,82 тыс. рублей;

2025 год – 226 119,40 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

 2027 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 16 525,48 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 4 917,9 тыс. рублей;

2022 год – 2 537,3 тыс. рублей;

2023 год - 717,7 тыс. рублей;

2024 год – 5 052,58 тыс. рублей;

2025 год – 2 300,0 тыс. рублей;

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей;

 2027 год – 0,0 тыс. рублей.

 Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ­ствии с законами о краевом бюджете, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объ­емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро­граммы 2, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**5. Механизм реализации подпрограммы 2**

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа» является администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края является соисполнителем подпрограммы 2, участник подпрограммы 2 МУП «Коммунальщик» Залесовского муниципального округа. Соисполнитель и участник подпрограммы 2 обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы 2, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края Залесовского муниципального округа Алтайского края обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

 Отдел по ЖКХ администрации Залесовского муниципального округа:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанав­ливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оцен­ке эффективности программы;

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.