Приложение 1

к постановлению администрации

Залесовского муниципального округа

от \_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_

ПАСПОРТ

муниципальной программы Залесовского муниципального округа

Алтайского края «Обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2026 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края |
| Соисполнитель  Программы  Участники программы | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края  МУП «Коммунальщик» Залесовского муниципального округа, МБУ «Сервис» |
| Подпрограммы программы  Региональные проекты, реализуемы в рамках программы  Программно- целевые инструменты программы | подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Залесовском муниципальном округе Алтайского края» (Приложение № 4);  подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа»; (Приложение № 5);  Региональный проект «Чистая вода»  Региональный проект «Развития тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведение.  Государственная программа Алтайского края « Обеспечение населения Алтайского края жилищно- коммунальными услугами»  Нет |
| Цели программы | 1. Удовлетворение потребности населения Залесовского муниципального округа Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно- эпидемиологическими правилами  2. Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайского края |
| Задачи программы | 1. Повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения;  2. Повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования;  3. Обеспечение нормативных требований по утилизации ТКО, благоустройство территории муниципального округа. |
| Индикаторы и показатели программы | 1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения;  2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;  3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей;  4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин.  5. Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию;  6. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива;  7. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года;  8. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2026 год;  9. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2026 год;  10. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2026 год;  11. Протяженность проложенных тепловых сетей в 2 –х трубном исполнении за период с 2021 по 2026 год. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2026 годы без деления на этапы. |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Алтайского края «Обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2026» (далее - «муниципальная программа») за счет всех источников финансирования составит – 673219,70 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 42 840,8 тыс. рублей;  2022 год – 120 366,6 тыс. рублей;  2023 год – 112 267,9 тыс. рублей;  2024 год – 316 481,4 тыс. рублей  2025 год – 79263,0 тыс. рублей.  2026 год – 2 000,0 тыс. рублей  За счет средств федерального бюджета – 7 660,4тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0,0 тыс. рублей;  2023 год – 7 660,4 тыс. рублей;  2024 год – 0,0 тыс. рублей;  2025 год – 0,0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей  За счет средств краевого бюджета – 630103,70 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 36 730,2 тыс. рублей;  2022 год – 111 744,5 тыс. рублей;  2023 год – 100 629,0 тыс. рублей;  2024 год – 311 111,1 тыс. рублей;  2025 год – 70000,0 тыс. рублей.  2026 год – 0,0 тыс. рублей  За счет средств местных бюджетов – 35815,60тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 6110,6 тыс. рублей;  2022 год – 8622,1 тыс. рублей;  2023 год –3978,8 тыс. рублей;  2024 год – 5370,3 тыс. рублей;  2025 год – 9623,0 тыс. рублей.  2026 год – 2 000,0 тыс. рублей  Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местного бюджета подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (45%);  2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения 98,5%;  3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 16,5 км);  - увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин не менее 11 шт.  4. Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);  5. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт);  6. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года (30%);  7. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2026 год (1шт);  8. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2026 год (2 шт);  9. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2026 год (7шт);  10. Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2026 год (не менее 5 км). |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы**

В настоящее время деятельность коммунального комплекса Залесовского муниципального округа Алтайско­го края характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, высоким уровнем износа, низким качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным ис­пользованием природных ресурсов и загрязнением окружающей среды.

Данная ситуация в коммунальном хозяйстве порождена неудовлетво­рительным финансовым положением организаций, осуществляющих дея­тельность в указанной сфере, высокими затратами и отсутствием экономиче­ских стимулов для снижения издержек, неэффективной системой управле­ния, неразвитостью конкурентной среды.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов комму­нальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестици­онных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструк­ции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значи­тельного повышения тарифов.

Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на коммунальные услуги с использованием нормативной рентабель­ности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Во многих населенных пунктах Залесовского муниципального округа отмечается несоответствие требуемого и фактического объема инвестиций в модернизацию и рекон­струкцию основных фондов коммунальной инфраструктуры. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем уступил место ава­рийно-восстановительным работам.

Следствием высокого износа и технологической отсталости объектов коммунальной инфраструктуры является низкое качество предоставления коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

Для повышения качества коммунальных услуг, снижения износа ос­новных фондов необходимо обеспечить масштабную реализацию инвести­ционных проектов модернизации объектов коммунального комплекса при обеспечении доступности коммунальных ресурсов для потребителей. При­влечение инвестиционных и заемных средств на длительный период могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг, обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Алтайского края и Залесовского муниципального округа.

Согласно прогнозу долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2), к приоритетным направлениям развития водохозяйственного комплекса в дол­госрочной перспективе отнесены совершенствование технологии подготовки питьевой воды и очистки сточных вод, реконструкция, модернизация и но­вое строительство водопроводных и канализационных сооружений, в том числе использование наиболее экологически безопасных и эффективных ре­агентов для очистки воды, внедрение новых технологий водоочистки, мо­дернизация промышленных предприятий и внедрение в технологические схемы производственных объектов оборотного водоснабжения.

К основным проблемам водоснабжения населения округа относятся:

дефицит доброкачественной воды, обусловленный недостаточной мощностью отдельных водопроводов, нерациональным ее использованием в летний период года на полив приусадебных участков, значительными поте­рями воды в изношенных системах транспортировки;

использование водоисточников, в том числе без очистки и обеззаражи­вания, и питьевой воды, не отвечающих гигиеническим требованиям;

отсутствие ограждений I пояса зон санитарной охраны подземных ис­точников водоснабжения;

отсутствие установленных зон санитарной охраны подземных источ­ников водоснабжения;

неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопровод­ных сетей.

Сектор водоснабжения является наиболее капитало­емким из всех секторов коммунального хозяйства. Многие инвестиционные проекты имеют значительный срок окупаемости, что делает их непривлека­тельными для частных инвесторов. Возможности органов местного само­управления по привлечению инвестиций ограничены. Организации комму­нального комплекса также не в состоянии реализовывать затратные проекты в секторе водоснабжения.

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие теплоснабжения, решить проблемы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности тепловых ресурсов, создать условия для инве­стирования в данную сферу.

**2. Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, индикаторы и описание основных ожидае­мых конечных результатов муниципальной программы, сроков и эта­пов ее реализации**

2.1 Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы

1. Приоритетом муниципальной программы является Указ Президента Российской Федерации 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; региональному проекту Алтайского края «Чистая вода», утвержденному решением Совета при Губернаторе Алтайского края по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 14.12.2018 № 2.

2. Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года, утвержденной законом Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС.

2.2 Цели и задачи муниципальной программы.

Цели муниципальной программы, требующих решения задач:

1. Удовлетворение потребности населения Залесовского муниципального округа Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами;

2. Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайского края.

К числу задач, требующих решения для достижения поставленной це­ли, относятся:

1. Повышение качества водоснабжения, в результате модернизации систем водоснабжения;

2. Повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования;

3. Обеспечение нормативных требований по утилизации ТКО, благоустройство территории муниципального округа.

2.3 Индикаторы и конечные результаты

Предполагаемые результаты реализации муниципальной программы (Приложение № 1);:

1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (45%);

2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (98,5%);

3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 16,5 км);

4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 11 шт.).

5. Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);

6. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт);

7. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года (30%);

8. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2026 год (1шт);

9. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2026 год (2шт.);

10. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2026 год (7ед);

11. Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2026 год (не менее 5 км).

2.4 Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Реализациямуниципальной программы осуществляется в период с 2021-2026 годы без деления на этапы.

**3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про­граммы**

Подпрограммы муниципальной программы предусматривают основ­ные мероприятия, реализуемые в рамках наиболее актуальных и перспектив­ных направлений муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства Залесовского муниципального округа Алтайского края.

В рамках муниципальной программы предполагается реализовать 2 подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения, в Залесовском муниципальном округе Алтайского края»;

подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функцио­нирования объектов теплоснабжения в Залесовском муниципальном округе Алтайского края»

Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе:

1. Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в Залесовского муниципального округа Алтайского края;

2. Капитальный ремонт водопроводных сетей Залесовского муниципального округа Алтайского края;

3. Капитальный ремонт водозаборных скважин сетей в Залесовского муниципального округа Алтайского края;

4. Капитальный ремонт тепловых сетей и техническое перевооружение котельных Залесовского муниципального округа Алтайского края;

5. Строительство котельной на биотопливе в с. Залесово;

6. Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования.

7. Обустройство площадок ТКО;

8. Вырезка тополей и озеленение территории муниципального округа;

9. Благоустройство социально значимых объектов (подъезд к ДОУ Березка).

**4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств:

краевого бюджета - в соответствии с законом о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период;

местного бюджета - в соответствии с решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет – 673219,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год- 42 840,8 тыс. рублей;

2022 год – 120 366,6 тыс. рублей;

2023 год – 112 267,9 тыс. рублей;

2024 год – 316 481,4 тыс. рублей

2025 год – 79263,0 тыс. рублей.

2026 год – 2 000,0 тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета – 7 660,4тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 660,4 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

2026 год – 0,0 тыс. рублей

За счет средств краевого бюджета – 630103,70 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 36 730,2 тыс. рублей;

2022 год – 111 744,5 тыс. рублей;

2023 год – 100 629,0 тыс. рублей;

2024 год – 311 111,1 тыс. рублей;

2025 год – 70000,0 тыс. рублей.

2026 год – 0,0 тыс. рублей

За счет средств местных бюджетов – 35815,60тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 6110,6 тыс. рублей;

2022 год – 8622,1 тыс. рублей;

2023 год –3978,8 тыс. рублей;

2024 год – 5370,3 тыс. рублей;

2025 год – 9623,0 тыс. рублей.

2026 год – 2 000,0 тыс. рублей

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах, решениями предста­вительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очеред­ной финансовый год и на плановый период.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, представлен в приложении 3 к муниципальной про­грамме.

**5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной**

**Программы**

При реализации настоящей муниципальной программы и для дости­жения поставленных в ней целей необходимо учитывать возможные макро­экономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной про­граммы являются: минимизация вышеуказанных рисков, эффективный мо­ниторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются следующие риски:

нормативно-правовые, организационные и управленческие риски - не­принятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных право­вых актов, влияющих на мероприятия муниципальной программы, недоста­точная проработка вопросов, решаемых в рамках муниципальной програм­мы, недостаточная подготовка управленческих кадров, неадекватность си­стемы мониторинга реализации муниципальной программы, отставание от сроков реализации программных мероприятий.

Устранение (минимизация) рисков связано с качеством планирования реализации муниципальной программы, обеспечением мониторинга ее осуществления и оперативного внесения необходимых изменений;

макроэкономические риски связаны с возможностью ухудшения внут­ренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризи­сом банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать необос­нованный рост стоимости услуг жилищно-коммунального хозяйства, снизить их доступность и сократить объем инвестиций в жилищно-коммунальное хо­зяйство;

финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем финансирования из средств крае­вого бюджета, секвестрованием бюджетных расходов на установленные сферы деятельности, а также отсутствием стабильного источника финанси­рования деятельности общественных объединений и организаций, участву­ющих в осуществлении муниципальной программы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако, учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего средне­срочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Наиболее отрицательное влияние на выполнение муниципальной про­граммы может оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними финансовых рисков. В рамках муниципальной программы отсут­ствует возможность управления этими рисками. Вероятен лишь оперативный учет последствий их проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации меро­приятий муниципальной программы;

разработки дополнительных мер муниципальной поддержки сферы жилищно-коммунального хозяйства;

своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы;

обеспечения эффективной координации деятельности иных организа­ций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

Приложение 1

**СВЕДЕНИЯ**

об индикаторах программы (показателях подпрограммы) и их значении муниципальной программы

Залесовского муниципального округа Алтайского края «Обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2021-2026 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | Единицы измерения | Значение индикатора по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 факт | 2020 год оценки | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | | 2025 | | | 2026 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | |
| Подпрограмма 1 «Развитие водоснабжения в Залесовского муниципального округа Алтайского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Снижение числа аварий на системах водоснабжения | проценты | 82 | 80 | 78 | | 69 | | | 60 | | | 55 | | | 50 | | | 45 | | |
| 2 | Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | проценты | 87,2 | 90,1 | 93,2 | | | 94,5 | | | 95,5 | | | 96,5 | | | 97,5 | | | 98,5 | | |
| 3 | Увеличение протяженности проложенных водопроводных се­тей | км | 6,5 | 7 | 8,5 | | | 10 | | | 13 | | | 14,5 | | | 15,0 | | | 16,5 | | |
| 4 | Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозабор­ных скважин | шт | 2 | 2 | 2 | | | 3 | | | 6 | | | 6 | | | 9 | | | 11 | | |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Залесовского Муниципального округа Алтайского края» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию | %. | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | | 100 | | |
| 6 | Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива | Шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |
| 7 | Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года | % | 5 | 7 | 9 | | 10 | | | 15 | | | 20 | | | 25 | | | 30 | | |
| 8 | Количество построенных котельных на биотопливе в за период с 2021-2026год | Шт. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | | | 1 | | | 0 | | | 0 | | |
| 9 | Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2026 год | Ед. | 0 | 0 | 2 | | 2 | | | 0 | | | 2 | | | 1 | | | 0 | | |
| 10 | Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2026 год | Км. | 0,5 | 0,7 | 0,95 | 1,2 | | | 1,5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
| 11 | Количество реконструированных угольных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2026 годы | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 2 | | | 0 | | | 0 | | |

Таблица 4

**ОБЪЕМ**

**финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего финансовых затрат (тыс. рублей) | 42840,8 | 120366,6 | 112267,9 | 316481,4 | 2000,0 | 2000,0 | 595956,7 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 7660,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7660,4 |
| из краевого бюджета | 36730,2 | 11744,5 | 100629,0 | 311111,1 | 0 | 0 | 560214,8 |
| из местного бюджета | 6110,6 | 8622,10 | 3978,5 | 5370,4 | 2000,0 | 2000,0 | 28081,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОДПРОГРАММА 1**

**«Развитие водоснабжения в**

**Залесовском муниципальном округе Алтайского края»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 1**

**«Развитие водоснабжения в**

**Залесовском муниципальном округе Алтайского края»**

Соисполнитель муниципальной программы

Участники подпрограммы

Цели подпрограммы

Задачи подпрограммы

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Залесовского муниципального округа Алтайского

МУП « Коммунальщик»

1. Удовлетворение потребности населения Залесовского муниципального округа Алтайского края в питьевой воде, соответ­ствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно - эпидемиологическими правилами

1. Повышение качества водоснабжения в резуль­тате модернизации систем водоснабжения

Перечень мероприятий подпрограммы

1. Техническое перевооружение (без элементов реконструкции) водозаборного узла в Залесовского муниципального округа Алтайского края;

2. Капитальный ремонт водопроводных сетей Залесовского муниципального округа Алтайского края;

3. Капитальный ремонт водозаборных

скважин сетей в Залесовского муниципального округа Алтайского края

Показатели подпрограммы

Сроки и этапы реализации подпрограммы

Объемы финансирования

подпрограммы

1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения;

2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения;

3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей;

4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин.

2021 - 2026 годы без деления на этапы

общий объем финансирования подпрограм­мы 1 за счет всех источников финансирова­ния составит 182 229,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 975,3 тыс. рублей;

2022 год – 63 449,1 тыс. рублей;

2023 год – 78 471,7 тыс. рублей;

2024 год – 1 370,4 тыс. рублей;

2025 год – 6963,0 тыс. рублей;

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета

7 660,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 660,4 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета –

158 020,1тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 359,6 тыс. рублей;

2022 год – 60 110,0 тыс. рублей;

2023 год – 67 550,5 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета – 16548,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 615,7 тыс. рублей;

2022 год – 3 339,1 тыс. рублей;

2023 год – 3260,8 тыс. рублей;

2024 год – 1 370,3 тыс. рублей;

2025 год – 6963,0 тыс. рублей.

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегод­ному уточнению в соответствии с законами о федеральном и краевом бюджетах на оче­редной финансовый год и на плановый пе­риод и решениями орга­нов местного самоуправления о местном бюджете

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Снижение числа аварий на си­стемах водоснабжения (45%);

2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из системы центрального водоснабжения (98,5%);

3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей (не менее 16,5 км);

4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин (не менее 11шт).

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 1**

Предметом регулирования подпрограммы 1 является степень оснащенности населенных пунктов Залесовского муниципального округа Алтайского края централизованными систе­мами водоснабжения и уровень обеспечения населения водой питьевого ка­чества.

Сфера действия подпрограммы 1 - обеспечение населения Залесовского муниципального округа Алтайского края питьевой водой.

Необходимость принятия подпрограммы 1 «Развитие водоснабжения в Залесовском муниципальном округе Алтайского края» вызвана принятием государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ­ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Фе­дерации от 30.12.2017 № 1710. Подпрограмма 1 определяет основные направления деятельности по развитию водопроводного хо­зяйства Залесовского муниципального округа Алтайского края с целью обеспечения устойчивого его функциони­рования.

1. **Приоритетные направления в сфере реализации подпро­граммы 1, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения за­дач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 1, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

**2.1 Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы 1**

Обеспечение населения чистой питьевой водой является важнейшим направлением социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Алтайского края.

В муниципальном образований Залесовский район (среднесписочная численность населения на 01.01.2020 составила 13619 человек) хозяй­ственно-питьевые общепоселковые водопроводы имеются в 8 сельских населенных пунктов.

Около 96% населения края обеспечено централизованным водоснаб­жением, около 4 % населения - нецентрализованным

Протяженность водопроводных сетей – 165,3 км, в том числе протя­женность водопроводных сетей, нуждающихся в замене - 80,5 км, или 55 %.

Объем водопроводной воды, потребляемой 1 человеком в сутки, в по­следние 5 лет растет.

В районе проведена инвентаризация источников централизованного во­доснабжения, ужесточены требования Управления Роспотребнадзора по Ал­тайскому краю при проведении плановых мероприятий по контролю и при выдаче санитарно-эпидемиологических заключений на проекты зон санитар­ной охраны источников питьевого водоснабжения.

Отсутствие чистой воды является основной при­чиной распространения кишечных инфекций, гепатита и болезней желудоч­но-кишечного тракта, возникновения патологий и усиления воздействия на организм человека канцерогенных и мутагенных факторов.

Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье нации и качество жизни. Продолжительность жизни россиян находится на нижней границе этого показателя среди развитых стран. Обеспечение населения чи­стой водой будет способствовать снижению смертности, в особенности дет­ской, и увеличению продолжительности жизни.

Основным поставщиком услуг по водоснабжению в Залесовском районе является:

МУП « Коммунальщик»

Целесообразность использования программно-целевого метода для пе­рехода к устойчивому функционированию и развитию сектора водоснабже­ния определяется потребностью населения в чистой воде, задача по обеспечению данной потребности входит в число приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Ал­тайского края, ее решение позволяет дать возможность улучшить качество жизни населения, предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функ­ционированием систем водоснабжения, создать условия для эффективной работы и устойчивого развития орга­низаций и обеспечить рост производства в смежных секторах промышленно­сти.

Проблемы снабжения населения чистой водой носят комплексный ха­рактер, а их решение окажет существенное положительное влияние на соци­альное благополучие общества, общее экономическое развитие и рост произ­водства.

При использовании программно-целевого метода решения обозначен­ных проблем существуют следующие риски:

нормативно-правовые риски. Реализация подпрограммы 1 во многом определяется совершенствованием нормативной правовой базы, регулирую­щей деятельность организаций. Задержка принятия запланированных норма­тивных правовых актов может существенно снизить результативность насто­ящей подпрограммы;

макроэкономические риски, обусловленные влиянием изменения со­стояния финансовых рынков и деловой активности, которое может отразить­ся на стоимости привлекаемых средств и привести к сокращению объема ин­вестиций, в том числе в сектор водоснабжения;

региональные и муниципальные риски. При реализации мероприятий по модернизации систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод возможно появление объектов незавершенного строительства в резуль­тате задержки финансирования.

**2.2 Цели и задачи реализации муниципальной подпрограммы 1**

Целью подпрограммы 1 является удовлетворение потребности населения Залесовского муниципального округа Алтайского края в питьевой воде, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.

Для достижения этой цели необходимо решение следующей основной задачи:

повышение качества водоснабжения в результате модернизации систем водоснабжения.

**2.3 Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы 1**

Ожидается, что в результате реализации подпрограммы 1 будет достигнут рост показателей обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, что приведет к повышению качества жизни граждан, снижению уровня заболеваемости, связанной с распространением кишечных инфекций и антропогенным воздействием.

К концу реализации подпрограммы 1 ожидается:

1. Снижение числа аварий на системах водоснабжения в 2026 году, до 45%;

2. Увеличение доли населения Залесовского муниципального округа Алтайского края, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения в 2026 году, до 98,5 %;

3. Увеличение протяженности проложенных водопроводных сетей не менее 16,5 км;

4. Увеличение количества капитально отремонтированных (пробуренных) водозаборных скважин не менее 11 ед.

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования мероприятий программы в установленном порядке проводится корректировка целевых индикаторов и их значений.

Оценка социально-экономической и экологической эффективности программы будет осуществляться на основе системы целевых показателей и индикаторов. Данная система обеспечит мониторинг динамики изменений в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод за отчетный год с целью уточнения или корректировки поставленных задач и проводимых мероприятий.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

Реализация подпрограммы 1 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели подпрограммы 1 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.4 Срок и этапы реализации подпрограммы 1**

РеализацияПодпрограммы 1 осуществляется в период с 2021-2026 годы без деления на этапы.

**3. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы 1**

Мероприятия подпрограммы 1 представляют собой систему мер, кото­рые сгруппированы по сферам реализации, срокам и ответственным испол­нителям, обеспечивают комплексный подход и координацию деятельности всех участников подпрограммы 1 с целью достижения намеченных результа­тов.

Решение задач подпрограммы 1 будет осуществляться по следующим направлениям:

мероприятия по совершенствованию системы управления сектором водоснабжения;

мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабже­ния.

Показатель бюджетной эффективности определен как отношение объ­ема инвестиций из краевого бюджета, направляемых на данный объект, к плановому увеличению доли населения. Рейтинг объектов определен по плановому показателю увеличения доли населения.

Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, включенные в подпрограмму 1, предусматривают использование инновационной продукции, обеспечиваю­щей энергосбережение и повышение энергетической эффективности указаны в приложение 2.

К 2026 году прирост численности населения, обеспеченного каче­ственной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, по­сле ввода объектом в эксплуатацию, доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объектов в эксплуатацию составит 98,5 %.

**4**. **Объем финансовых ресурсов подпрограммы 1**

Общий объем финансирования подпрограм­мы 1 за счет всех источников финансирова­ния 182229,40 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 975,3 тыс. рублей;

2022 год – 63 449,1 тыс. рублей;

2023 год – 78 471,7 тыс. рублей;

2024 год – 1 370,4 тыс. рублей;

2025 год – 6963,0 тыс. рублей;

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета 7 660,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0,0 тыс. рублей;

2023 год – 7 660,4 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей.

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 158 020,1тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 30 359,6 тыс. рублей;

2022 год – 60 110,0 тыс. рублей;

2023 год – 67 550,5 тыс. рублей;

2024 год - 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей;2025 год - 0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета – За счет средств местного бюджета – 16548,90 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год - 615,7 тыс. рублей;

2022 год – 3 339,1 тыс. рублей;

2023 год – 4096,1 тыс. рублей;

2024 год – 1 370,4 тыс. рублей;

2025 год – 6963,0 тыс. рублей.

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ­ствии с законом о краевом бюджете на текущий год и на плановый период, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объ­емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро­граммы 1, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**6. Механизм реализации подпрограммы 1**

Ответственным исполнителем подпрограммы 1 «Развитие системы водоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайском края» является администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края является соисполнителем подпрограммы 1, участник подпрограммы 1 МУП «Коммунальщик». Соисполнитель и участник подпрограммы 1 обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы 1, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края Залесовского муниципального округа Алтайского края обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Отдел по ЖКХ администрации Залесовкого муниципального округа:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанав­ливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оцен­ке эффективности программы;

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.

**ПОДПРОГРАММА 2**

**«Модернизация и обеспечение стабильного**

**функционирования объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного**

**функциониро­вания объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
| Соисполнитель муниципальной  программы  Участники подпрограммы | Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края  МУП «Коммунальщик» Залесовского муниципального округа | | |
| Цели подпрограммы | 1.Обеспечение качественной и надежной работы объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайского края | | |
| Задачи подпрограммы | 1. Повышение уровня надежности системы теплоснабжения и модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования. | | |
| Перечень мероприятий подпрограммы | 1. Капитальный ремонт тепловых сетей и техническое перевооружение котельных Залесовского муниципального округа Алтайского края;  2. Строительство котельной на биотопливе в с. Залесово;  3. Проведение обследования технического состояния и устранение выявленных дефектов котельного оборудования. | | |
| Показатели подпрограммы | 1.Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию;  2. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива;  3. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года;  4. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2026 год  5. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2026 год;  6. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2026 год;  7. Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнение за период с 2021 по 2026 год. | | |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2026 годы без деления на этапы | | |
| Объемы финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составит – 485647,30 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год- 11 288,5 тыс. рублей;  2022 год – 52 151,5 тыс. рублей;  2023 год – 33 796,2 тыс. рублей;  2024 год – 315 111,1 тыс. рублей;  2025 год – 72 300,0 тыс. рублей;  2026 год – 1 000,0 тыс. рублей.  За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей.  За счет средств краевого бюджета – 470 063,30 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 6 370,6 тыс. рублей;  2022 год – 49 614,2 тыс. рублей;  2023 год – 33 078,5 тыс. рублей;  2024 год – 311 111,1 тыс. рублей;  2025 год – 70000,0 тыс. рублей;  2026 год – 0,0 тыс. рублей.    За счет средств местных бюджетов – 15 584,00 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 4 917,9 тыс. рублей;  2022 год – 2 537,3 тыс. рублей;  2023 год - 717,7 тыс. рублей;  2024 год – 4000,0 тыс. рублей;  2025 год – 2 300,0 тыс. рублей;  2026 год – 1 000,0 тыс. рублей.    Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств краевого бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законами о краевом бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период. Объемы финансирования муниципальной программы за счет средств местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решениями представительных органов местного самоуправления о местных бюджетах на очередной финансовый год и на плановый период | | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Отсутствие просроченной задолженности за потребленную муниципальным образованием тепловую энергию (100%);  2. Количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт);  3. Снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года (30%);  4. Количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2026 год (1шт);  5. Количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2026 год (2 шт);  6. Количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2026 год (7ед);  7. Протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2026 год (не менее 5 км). | | |

**1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Жилищно-коммунальное хозяйство Залесовского муниципального округа Алтайского края - комплекс, в ко­тором функционируют два взаимосвязанных рынка жилищных и комму­нальных услуг.

Услуги теплоснабжения на территории Залесовского муниципального округа Алтайского края оказывает 1 организация, обслуживающая 4 котельные в которых установлено 15 котлов мощностью 11,8 Гкал/час. Протя­женность тепловых сетей в двухтрубном исчислении составляет 28 км, из них нуждается в замене 1,4 км (4,8 %).

Для обеспечения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на развитие коммунальной инфраструктуры, решить пробле­мы повышения эффективности и надежности ее работы путем масштабной модернизации при обеспечении доступности коммунальных ресурсов, со­здать условия для инвестирования в данную сферу.

**2. Приоритетные направления в сфере реализации подпро­граммы 2, цели, задачи и мероприятия, показатели достижения целей и решения за­дач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы 2, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

**2.1 Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы 2**

Региональная политика в сфере теплоснабжения направлена на обес­печение соблюдения общих принципов организации отношений в сфере теп­лоснабжения, на обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов, обеспечение энергетической эф­фективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии, развитие си­стем централизованного теплоснабжения, определение системы мер по обес­печению надежности систем теплоснабжения муниципальных районов и го­родских округов в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Феде­рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

**2.2 Цели и задачи реализации муниципальной подпрограммы 2**

Целью подпрограммы 2 является обеспечение качественной и надёжной работы объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа Алтайского края.

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня надёжности системы теплоснабжения и модернизации котельных с использованием энергоэффективного оборудования.

Реализация подпрограммы 2 может быть досрочно прекращена при условии достижения целевых показателей раньше запланированного срока, а также случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.3 Индикаторы и конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы 2**

К концу реализации подпрограммы 2 ожидается:

- отсутствие просроченной задолженности за потребляемую муниципальным образованием тепловую энергию (100%);

- количество чрезвычайных ситуаций, связанных с поставками топлива (0 шт.);

- снижение числа аварий на системах теплоснабжения в текущем периоде к уровню 2018 года (30%);

- количество построенных котельных на биотопливе за период с 2021 по 2026 год (1 шт.);

- количество реконструированных угольных котельных на биотопливо за период с 2021 по 2026 год (2 шт.);

- количество установленных отопительных котлов за период с 2021 по 2026 год (7 ед.);

- протяженность проложенных тепловых сетей в двухтрубном исполнении за период с 2021 по 2026 год (не менее 5 км.).

При изменении объемов бюджетного и внебюджетного финансирова­ния мероприятий программы в установленном порядке проводится коррек­тировка целевых индикаторов и их значений.

Целевые показатели подпрограммы 2 приведены в приложении 1 к муниципальной программе.

**2.4 Срок и этапы реализации подпрограммы 2**

РеализацияПодпрограммы 2 осуществляется в период с 2021-2026 годы без деления на этапы.

**3. Обобщённая характеристика мероприятий подпрограммы 2**

Мероприятия подпрограммы 2 будут реализовываться по следующим направлениям:

замена, модернизация (реконструкция) систем теплоснабжения;

модернизация (реконструкция), капитальный ремонт котельных.

Подпрограммой 2 предусматриваются мероприятия по модернизации (реконструкции), капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфра­структуры, проведение которых обеспечит снижение расходов энергоресур­сов и потерь тепловой энергии.

С целью повышения надежности и эффективности функционирования источников тепла будет проведена модернизация (реконструкция) котельных с установкой энергоэффективного оборудования.

Замена, модернизация (реконструкция), капитальный ремонт и строительство тепловых сетей с применением эффективных материалов и технологий тепловой изо­ляции приведет к снижению потерь теплоносителя в тепловых сетях.

Реализация мероприятий подпрограммы 2 будет способствовать реше­нию задач, определенных приоритетными направлениями социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Алтайского края на среднесрочную перспективу в рамках стратегии социально-экономического развития Залесовского муниципального округа Алтайского края.

Ожидаемым конечным результатом модернизации котельных с ис­пользованием энергоэффективного оборудования станет снижение потерь тепловой энергии, достижение удельного веса потерь теплоэнергии в общем количестве поданного в сеть тепла в 2026 году.

Перечень мероприятий подпрограммы 2 приве­дены в приложении 2 к муниципальной программе.

**4. Объем финансирования подпрограммы 2**

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется за счет средств краевого и местных бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы 2 за счет всех источников финансирования составит- составит – составит – – 485647,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год- 11 288,5 тыс. рублей;

2022 год – 52 151,5 тыс. рублей;

2023 год – 33 796,2 тыс. рублей;

2024 год – 315 111,1 тыс. рублей;

2025 год – 72 300,0 тыс. рублей;

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей.

За счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей.

За счет средств краевого бюджета – 470 063,30 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 6 370,6 тыс. рублей;

2022 год – 49 614,2 тыс. рублей;

2023 год – 33 078,5 тыс. рублей;

2024 год – 311 111,1 тыс. рублей;

2025 год – 70000,0 тыс. рублей;

2026 год – 0,0 тыс. рублей.

За счет средств местных бюджетов – 15 584,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 4 917,9 тыс. рублей;

2022 год – 2 537,3 тыс. рублей;

2023 год - 717,7 тыс. рублей;

2024 год – 4000,0 тыс. рублей;

2025 год – 2 300,0 тыс. рублей;

2026 год – 1 000,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ­ствии с законами о краевом бюджете, решениями представительных органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый год.

Ассигнования из краевого бюджета будут выделяться в пределах объ­емов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпро­граммы 2, представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

**5. Механизм реализации подпрограммы 2**

Ответственным исполнителем подпрограммы 2 «Модернизация и обеспечение стабильного функционирования объектов теплоснабжения Залесовского муниципального округа» является администрация Залесовского муниципального округа Алтайского края. Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края является соисполнителем подпрограммы 2, участник подпрограммы 2 МУП «Коммунальщик». Соисполнитель и участник подпрограммы 2 обеспечивают выполнение мероприятий подпрограммы 2, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Залесовского муниципального округа Алтайского края Залесовского муниципального округа Алтайского края обеспечивает выполнение мероприятий подпрограммы, подготовку предложений по ее корректировке, формирование бюджетных заявок на финансирование мероприятий, пред­ставляют отчет о ходе их реализации.

Мониторинг реализации подпрограммы осуществляется ежекварталь­но. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов подпрограммы.

Отдел по ЖКХ администрации Залесовкого муниципального округа:

организует реализацию подпрограммы, принимает решение о внесении изменений в подпрограмму в соответствии с установленными порядком и требованиями;

контролирует выполнение подпрограммных мероприятий, выявляет несоответствие результатов их реализации плановым показателям, устанав­ливает причины не достижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению;

запрашивает у участников подпрограммы информацию, необходимую для проведения мониторинга и подготовки отчета о ходе реализации и оцен­ке эффективности программы;

рекомендует участникам подпрограммы осуществлять разработку от­дельных мероприятий, планов их реализации;

подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты о ходе реализации подпрограммы.