Информация о расходах районного бюджета на капитальные вложения

за 2021г.

Таблица 2

| Наименование объекта | План по состоянию на 01.10. 2021 г, тыс.руб. |  | Профинансировано за 2021г. тыс.руб |  | Кассовый расход за 2021 тыс.руб |  | Остаток средств на 01.01.2022 тыс.руб |  | №,дата договора, контракта, подрядчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КБ | МБ | КБ | МБ | КБ | МБ | КБ | МБ |  |
| Капитальный ремонт спортивного зала с. Черемушкино |  | 169,64 |  | 169,64 |  | 169,64 |  |  | ООО «ТЕХНО» Контракт 21/09 от 21.09.2020 |
| Капитальный ремонт (Замена окон и дверей) с. БКалтай, филиал Черемушкиной школы | 3406,01 | 179,26 | 3406,01 | 179,26 | 3406,01 | 179,26 |  |  | ООО "СТРОЙАРТ" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 138 от 20.01.2021 598000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 139 от 20.01.2021 597500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 140 от 20.01.2021 599300 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 141 от 20.01.2021 595700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 142 от 20.01.2021 595166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "ЭКОПРОМ" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор П-2/11/2021 от 20.01.2021 599600 |
| Капитальный ремонт (Замена окон и дверей) с. Думчево, филиал Шатуновской школы | 1964,91 | 103,42 | 1964,91 | 103,42 | 1964,91 | 103,42 |  |  | ООО "СТРОЙАРТ" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 135 от 20.01.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 136 от 20.01.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 137 от 20.01.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «ЭКОПРОМ» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор П-01/11/2020 от 20.01.2021 |
| Капитальный ремонт Шатуновской школы | 16129,15 | 848,9 | 16129,15 | 848,9 | 16129,15 | 848,9 |  |  | ИП Чернышенко Г.В. |
|  | 6123,46 | 322,29 | 6123,46 | 322,29 | 6123,46 | 322,29 |  |  | Муниципальный контракт 08172000003210029770001от 20.04.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Сибирь-Монтаж" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 12/11 от 12.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 20/11 от 16.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 21/11 от 12.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 22/11 от 22.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 23/11 от 22.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 24/11 от 23.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 25/11 от 19.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 26/11 от 18.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 27/11 от 15.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 28/11 от 25.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 29/11 от 17.11.2021 |
|  | 380,82 | 20,04 | 380,82 | 20,04 | 380,82 | 20,04 |  |  | Договор 30/11 от 26.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "АЛТАЙСТРОЙЗАКАЗЧИК" |
|  | 131,04 | 6,9 | 131,04 | 6,9 | 131,04 | 6,9 |  |  | Контракт 58-ОСК от 15.04.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО СМК "РЕМТЕПЛОСТРОЙ" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт 22/21 от 22.11.2021 |
| Капитальный ремонт Пещерской школы | 7134,75 | 375,51 | 7134,75 | 375,51 | 7134,75 | 375,51 |  |  | АЛТАЙСТРОЙ ООО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контрак 08172000003210127280001 от 12.10.2021 |
|  | 152,68 | 8,04 | 152,68 | 8,04 | 152,68 | 8,04 |  |  | ООО "АЛТАЙСТРОЙЗАКАЗЧИК" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Контракт 158-ОСК от 06.10.2021 |
| Капитальный ремонт детского сада «Радуга» | 8486,54 | 446,66 | 8486,54 | 446,66 | 8486,54 | 446,66 |  |  | ООО "ЗССС" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда 21/05-2 от 14.05.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор подряда 21/05-3 от 21.05.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор поставки 21/05-1 от 14.05.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт 08172000003200119100001 от 13.11.2020 |
| Капитальный ремонт Дома Культуры | 8321,91 | 438,0 | 8321,91 | 438,0 | 8321,91 | 438 |  |  | Общество с ограниченной ответственностью "Спецтехмонтаж" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт 08172000003210121290001 от 04.10.2021 |
|  | 178,98 | 9,42 | 178,98 | 9,42 | 178,98 | 9,42 |  |  | ООО "АЛТАЙ ЗАКАЗ" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор оказания услуг 4 от 05.10.2021 |
| Капитальный ремонт водопроводной сети в с. Шатуново | 8646,78 | 87,34 | 8646,78 | 87,34 | 8646,78 | 87,34 |  |  | ООО "Спецтехмонтаж" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000070001 от 31.08.2021 |
|  | 881,4 | 8,90 | 881,4 | 8,90 | 881,4 | 8,90 |  |  | МУП "Коммунальщик" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 1 от 01.10.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 2 от 01.10.2021 |
| Капитальный ремонт водопроводной скважин и башен | 107,13 | 1,08 | 107,13 | 1,08 | 107,13 | 1,08 |  |  | АКГУП "Алтайские инженерные системы" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 21/316 от 21.09.2021 |
|  | 357,05 | 3,61 | 357,05 | 3,61 | 357,05 | 3,61 |  |  | ООО "АЛТАЙ ЗАКАЗ" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор 06/12 от 06.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | договор 06/21/1 от 06.12.2021 |
|  | 10968,06 | 110,79 | 10968,06 | 110,79 | 10968,06 | 110,79 |  |  | ООО "РИНО" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000080001 от 07.09.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000090001 от 07.09.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000160001 от 06.12.2021 с.Борисово |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000170001 от 06.12.2021 с.Тундриха |
|  | 10744,69 | 108,53 | 10744,69 | 108,53 | 10744,69 | 108,53 |  |  | ООО"Алтайстрой" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000130001 от 06.12.2021 Береговая |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000140001 от 06.12.2021 ул.Светлая |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000150001 от 06.12.2021 ул.Партизанская |
| Капитальный ремонт котельного оборудование | 10250,51 | 103,54 | 10250,51 | 103,54 | 10250,51 | 103,54 |  |  | ООО "Сибкотломонтаж" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 10-2 от 10.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 28 от 30.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 29 от 30.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 30 от 30.11.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 31 от 03.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 32 от 03.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 33 от 03.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | муниципальный контракт 01173000496210000100001 от 11.11.2021 |
|  | 6370,65 | 64,35 | 6370,65 | 64,35 | 6370,65 | 64,35 |  |  | ООО "Спецтехмонтаж" |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 32 от 10.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 33 от 10.12.2021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договор 34 от 10.12.2021 |