|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Башни, Скважина 2022 года.** | | | | | | |
| Наименование объекта | Бюджетные ассигнования Краевой бюджет на 2022 год | Оплачено МБ по факту на 2022 г. | Сумма по актам выполненных работ | Профинансированно из КБ на 27.12.2022 г. | Остаток КБ  (вернули) | Сумма должна Быть на 2022 год из Краевого бюджета |
| Башня , ИП Мамиконян В.Н. с.Борисово | 4 887 700,00 | 48 335,38 | 4 833 538,06 | 4 785 202,68 | 94,00 | 4 887 606,00 |
| Башня , с.Борисово, Стройконтроль ООО «Алтай Заказ» | 1034,38 | 103 437,71 | 102 403,32 |
| Башня, с.Черемушкино | 3 471 100,00 | 34 369,04 | 3 436 903,84 | 3 402 534,8 | 15,74 | 3 471 084,26 |
| Башня, с.Черемушкино, Стройконтроль | 692,42 | 69 241,88 | 68 549,46 |
| Башня, с.Залесово, ул.Береговая | 4 257 000,00 | 42 139,90 | 4 213 990,00 | 4 171 850,10 | 58,45 | 4 256 941,55 |
| Башня, с.Залесово, ул.Береговая Стройконтроль | 859,51 | 85 950,96 | 85 091,45 |
| Скважина, ООО «Рино» с.Залесово, ул.Партизанская | 12 242 700,00 | 73 193,85 | 7 319 385,39 | 7 246 191,54 | 14,87 | 12 242 685,13 |
| Скважина, с.Залесово, ул.Партизанская, Стройконтроль | 1566,35 | 156 634,85 | 155 068,50 |
| Башня, с.Залесово, ул.Партизанская | 47 878,68 | 4 787 868,00 | 4 739 989,32 |
| Башня, с.Залесово, ул.Партизанская, Стройконтроль | 1024,60 | 102 460,37 | 101 435,77 |
| Скважина, с.Залесово, ул.Строителей | 7 644 475,76 | 41 745,81 | 4 174 581,21 | 4 132 835,40 | 151 402,40 | 4 221 278,08 |
| Скважина, с.Залесово, ул.Строителей, Стройконтроль | 893,36 | 89 336,04 | 88 442,68 |
| Башня, с.Залесово, ул.Строителей | 32 356,02 | 3 235 601,84 | 3 203 245,82 | 3 271 795,28 |
| Башня, с.Залесово, ул.Строителей, Стройконтроль | 692,42 | 69 241,88 | 68 549,46 |
| Башня, с.Б-Калтай. | 3 313 000,00 | 32 763,01 | 3 276 301,24 | 3 243 538,23 | 50,05 | **3 312 949,95** |
| Башня, с.Б-Калтай, Стройконтроль | 701,13 | 70 112,85 | 69 411,72 |
| Башня, с.Тундриха | 3 271 800,00 | 32356,02 | 3 235 601,84 | 3 203 245,82 | 4,72 | 3 271 795,28 |
| Башня, с.Тундриха, Стройконтроль | 692,42 | 69 241,88 | 68549,46 |
| Скважина, с.Думчево, | 6 651 500,00 | 65 778,92 | 6577892,40 | 6 512 113,48 | 27,29 | 6 651 472,71 |
| Скважина, с.Думчево, Стройконтроль | 1 407,67 | 140 766,90 | 139359,23 |
|  | **45 739 275,76** | 460 480,89 | 46 048 089,14 | **45 587 608,24** | **151 667,52** | **45 587 608,24** |

Дополнительного соглашения № **105-2022-01512000-150/3**

**Залесовский муниципальный округ, Алтайского края, Водопровод.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обьект 2022 г.** | Бюджетные ассигнования Краевой бюджет на 2022 год | **КБ -99%**  **Оплачено** | **МБ 1%**  **оплачено** | Сумма по актам выполненных работ | Остаток КБ |
|  | **КАИП** |  | **КБ-95%** | **МБ-5%** |  |  |
| **5** | **Водопровод с.Борисово** | **14 522 400,00** | **14 218 085,47** | **748 320,29** | 14 966 405,76 | 47,50 |
| **Водопровод с.Борисово Стройконтроль** | **304 267,03** | **16 014,05** | 320 281,08 |
|  | **Всего** |  | **14 522 352,50** | **764 334,34** | **15 286 686,84** | **47,50** |

Дополнительного соглашения № **105-2022-01512000-239**

Глава Залесовского муниципального округа А.В.Пластеев

**Залесовский муниципальный округ, Алтайского края**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта | Бюджетные ассигнования Краевой бюджет на 2022 год | Оплачено МБ по факту на 2022 г. | Сумма по актам выполненных работ | Профинансированно из КБ на 07.11.2022 г. | Остаток профинансировали на 30.12.22  (вернули) | Оплачено КБ всего за 2022 г. |
| ООО «Спецтехмонтаж»  Черемушкино теплотрасса | 9 489 500,00 | 93 949,09 | 9 394 908,56 | 8812908,92  488050,55 | 49,78 | 9 489 450,22 |
| Строй контроль  ООО"Алтай Заказ" | 12560,29 | 201051,04 | 188490,75 |
|  |  | **117 059,16** | **9 595 959,60** | **9489450,22** |  |  |
| ООО "Сибкотломонтаж" | 40 159 700,00 | 3 372,00 | 340 572,00 | 337200,00 | 34 901,96 | 40 124 798,04 |
| ООО "Сибкотломонтаж" | 4 338,73. | 438212,00 | 433873,27 |
| ООО "Сибкотломонтаж" | 5 792,08. | 585 000,00 | 579207,92 |
| ООО КЗ "Алтайтехстрой" Котел | 5 631,68. | 568 800,00 | 563168,32 |
| ООО КЗ "Алтайтехстрой"Котел | 5 631,68. | 568 800,00 | 563168,32 |
| ООО "Сибкотломонтаж" | 40 797,83. | 564 180,00 | 523382,17 |
| ООО «Спецтехмонтаж»  Жаротрубная установка | 374 997,96. | 37 499 796,00 | 33 000 000,0  4 124 798,04 |
|  |  | **440 561,96** | **40 565 360,00** | **40 124 798,04** | **34 951,74** | **49 614 248,26** |

Дополнительного соглашения № **105-2022-01512000-182/3**

Глава Залесовского муниципального округа А.В.Пластеев

**Водопровод 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обьект 2022 г.** | **КБ -95%** | **Надо МБ 5%** | Сумма по актам выполненных работ |
| **1** | **Водопровод, с.Пещерка** | 41 777 647,96 | 2 198 823,58 | 43 976 471,54 |
| **Скважина, Водопровод, с.Пещерка** | 894 041,67 | 47 054,82 | 941 096,49 |
|  |  | **6 512 113,27** | **65 778,92** | **6 477 892,19** |